## Slide 1: 全球版灌篮上线前夕 回顾与复盘总结
质量保障部-SDK测试组-王韧飞

## Slide 2
01.
SDK测试复盘回顾及成果总结
02.
03.
目录
CONTENTS
性能测试复盘回顾及成果总结
代码上线流程复盘与总结

## Slide 3: 一、LCM新游戏上线测试流程复盘
SDK的惯性思维：
  上线前，仅拿pickle包保证LCM功能全OK，而游戏包由游戏QA负责检查。
  我们认为，只要保证了LCM的功能没有问题,工作任务即可宣告完成。
  目光仅聚焦于本部门的目标层面。
带来的问题：无法真正达到在本部门能力范围内最大化保证游戏质量的目的

## Slide 4: 隐患印证（暂）
书接上回——KR灌篮补单配置问题的复盘
  问题：临上线游戏包检查出补单配置错误；
  后果：玩家充值掉单后补单无法到账；
  警钟长鸣：原有上线测试流程有隐患、原有固化思维有隐患、原有眼光范围有隐患。

## Slide 5: 思考（暂）
产生问题的近因：
  测试过程中没有在游戏包验证实际表现是否与单元机测试结果一致；
问题发现的方式：
  上线前服务端开启补单功能后，在游戏包中发现；
可能带来的后果：
  游戏充值功能的失效；
  玩家体验变差；
  市场对游戏质量的担忧；
总结：测试流程本就不包含游戏包检查，由此流程得到的测试结果中出现问题，且带入生产环境只是时间问题。

## Slide 6: 承上启下
针对已显露问题，优化测试流程：
  将游戏包验证纳入新游戏上线前的测试范围；
  优化新游戏、新功能上线的人员职能；
  以优先级为口径，模块化上线测试内容；
再次明确“典型BUG库”建立的初衷和目的：
  使我们不在同一个坑摔两次；
  最关键的环节：运用；
提高视野：将对结果的预期导向至游戏最终的表现；
  不能、也不应该仅仅将保证LCM质量作为部门唯一工作核心；

## Slide 7: 测试流程优化概览

## Slide 8: 实践结果
在OBT灌篮上线前夕，对LCMSDK和游戏包同步进行了的回归测试；
发现LCM和游戏包不同程度的各类问题:
  LCM配置问题：1项
  游戏内问题：9项
发现问题后，我们第一时间将具体清单同步给了繁体游戏QA，并在问题修复过后，进行了游戏包回归测试。

## Slide 9: 论证&沉淀
测试结果论证了我们对原有流程隐患的猜想：
  必须在上线测试流程中增加游戏包检查环节
  对游戏包进行检查，能最大限度验证LCM功能在游戏中的实际表现；
  同时能协助兄弟部门共同为游戏质量把关添一份力；
我们需要保证的，是游戏的质量，而非单单平台的质量，工作内容的核心目的都指向游戏。
新流程基本具有可操作性和有实践产出的潜力，未来仍需结合业务实际进行不断丰富。
公司逐步加快的全球化发行脚步使得我们打破固话思维提升宏观视野势在必行。
iOS客户端无法展示商品列表（台湾区域外）
Android&iOS客户端商品列表价格显示异常（显示为:0.00)
iOS客户端支付成功后，兑换道具阶段失败（最后支付到余额）
进入点券储值界面，右上角（竞技币、钻石、点券）都显示为满值（例:99999）
Android&iOS客户端facebook好友接口没有被调用，导致facebook好友功能失效
个人中心手机绑定相关未进行屏蔽
苹果账号冻结没有冻结弹窗
游戏热更新频繁失败
iOS客户端不能触发本地推送
平台配置错误，Apple&Google远程推送失败

## Slide 10: 备注页01
流程的制定，在于制造满意的结果，但流程本身实际上需要不断完善、细化、结合业务实际；
游戏的问题、LCM的问题，归根结底都是产品的问题；
个人感受：入职时间不长，但刚开始部门的重心全部压在平台上，而之后逐渐向游戏倾斜；
原先关注重点仅限于LCM的思维模式需要转变，QA部门共同的目标是保证游戏的正常运行；
游戏公司的根本目标是保证游戏的顺利上线以及大热大卖，是所有工作的基石和根本。
公司游戏未来的发行将面向全球更多的国家和地区，SDK测试流程覆盖demo和游戏势在必行。

## Slide 11: 二、性能测试优化总结与复盘
早期性能测试的覆盖范围仅包含：，在结果上差强人意，但不够严谨合理；
在原本性能测试框架下的结果：

## Slide 12: 性能测试流程优化及产出
实现LCM接口全覆盖
OBT上线测试前的性能测试
覆盖范围：

## Slide 13: 代码上线问题复盘与总结